ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда

муниципального образования «Шегарское сельское поселение» на 2008-2011 гг.

Паспорт

программы капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования «Шегарское сельское поселение» на 2008-2011 гг.

| Наименование программы | Капитальный ремонт жилищного фонда МО «Шегарское сельское поселение» на период 2008-2011 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон № 185-ФЗ от 21 июля 2007 года. |
| Заказчик программы | Муниципальное учреждение «Администрация Шегарского сельского поселения» |
| Основной разработчик программы | МУ «Администрация Шегарского сельского поселения» |
| Цели программы | - Привидение жилого фонда МО «Шегарское сельское поселение» в нормативное состояние. - Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи программы | - Ремонт внутридомовых инженерных сетей. - Ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. - Ремонт крыш - Утепление и ремонт фасадов |
| Сроки реализации программы | 2008-2011гг. |
| Источники и объем финансирования программы | Общий прогнозируемый объем за счет всех источников финансирования 11 240,37 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Капитальный ремонт в 44 многоквартирных домах. - Улучшение условий проживания 2152 чел. - Снижение социальной напряженности и улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании - Доведение до нормативного состояния 19,4% жилого фонда. |
| Исполнители программы | - Администрация Шегарского сельского поселения |
| Система организации контроля исполнения Программы | 1.Общее руководство и контроль реализации Программы капитального ремонта жилищного фонда осуществляет глава Администрации сельского поселения. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации органами местного самоуправления на территории с. Мельниково проводятся мероприятия по определению задач и решения проблем для проведения капитального ремонта имеющегося жилого фонда.

На балансе Администрации Шегарского сельского поселения находится более 15тыс. квадратных метров муниципального жилья или 377 квартир. Квартиры расположены в многоквартирных домах смешанной формы собственности, и общая площадь приватизированных квартир составляет 208,8 тыс.кв.м. Более 30 % жилья, составляют жилые дома, построенные в 50 – 60-х годах, имеются постройки 1942, 1946 годов, степень износа составляет 53 %. Площадь аварийного жилья в общей сумме имеющегося муниципального жилого фонда - 1836 кв.м. При передаче многоквартирных жилых домов в муниципальную собственность, капитальные ремонты жилья не были проведены и в связи с отсутствием средств у муниципалитета, не проводились и в дальнейшем. Нового строительства на территории Шегарского сельского поселения не ведется с 90-х годов, за исключением индивидуального в незначительном объеме.

Для проведения капитального ремонта в бюджете Шегарского сельского поселения предусмотрена статья расхода денежных средств, собранных за найм муниципального жилья. Среднегодовой сбор по данной статье варьируется в размере  300 т.рублей.

Для приведения жилого фонда в нормативное состояние необходимо проведение работ на сумму более  _____  рублей. Бюджетных средств муниципального образования, для выполнения такого объема работ явно недостаточно. Силами специализированных предприятий МУП «Мельниково-Жилищный сервис» проводится выполнение работ по техническому обслуживанию мест общего имущества в жилых домах. Оплата работ производится за счет средств, собранных с проживающих и проводится в рамках норм текущего ремонта.

Для определения объемов капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда с. Мельниково, проведен анализ технического состояния зданий, составлен перечень выполняемых работ по каждому объекту с определением сметной стоимости. Составлен план проведения капитального ремонта жилищного фонда поадресно на период 2008-2011гг.

- Основные цели и задачи программы

- К основным целям программы капитального ремонта жилищного фонда Шегарского сельского поселения на 2008-2011 г.г. относятся:

  - приведение жилищного фонда Шегарского сельского поселение в нормативное состояние;

  - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

  - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

  - улучшение архитектурного облика с. Мельниково.

- Перечень видов работ, выполняемых по программе капитального ремонта:

  - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловая энергия, гор. и холодной воды, эл. энергии);

  - ремонт крыш;

  - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу, в многоквартирных жилых домах;

  - утепление и ремонт фасадов.

- Финансовое обеспечение программы

Общий прогнозируемый объем финансирования за счет совокупных источников финансирования составляет – 11 240,37 тыс. руб. Из общего объема финансирования 572,12 т. рублей – средства собственников жилья.

Потребность в финансовых ресурсах для проведения капитального ремонта жилого фонда Шегарского сельского поселения за период 2008-2011г.г.

| № п/п | Год | Необходимая сумма вложения | Процент по годам | Бюджетные средства МУ «Шегарское сельское поселение» тыс. руб. | Финансирование из иных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008 | 4396,89 | 44 % |  |  |
| 2 | 2009 | 2162,07 | 21 % |  |  |
| 3 | 2010 | 2336,20 | 23 % |  |  |
| 4 | 2011 | 1200,80 | 12 % |  |  |
| ИТОГО: |  | 10095,96 | 100% |  |  |

- Контроль за исполнением программы

Общее руководство и контроль реализации Программы капитального ремонта жилищного фонда  Шегарского сельского поселения осуществляет глава Администрации сельского поселения.

Приложение 1

К программе капитального ремонта жилищного фонда  муниципального образования  «Шегарское сельское поселение» на 2008 год

# Перечень

многоквартирных домов , подлежащих капитальному ремонту

| П\п | Адрес многоквартирного дома | этажность | К-во квартир | К-во зарегистрированных граждан | Общая площадь жилых помещений Кв.м | Общая площадь нежилых помещений кв.м | Доля площади находящейся в муниципальной собственности , % | Способ управления УК/ОСЖ | Дата /№ по выбору способа управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Коммунистическая,4 | 3 | 17 | 35 | 1109,8 |  | 3,8 |  |  |
| 2 | С.Нащеково, ул. Сибирская,4 | 2 | 16 | 42 | 615,2 |  | 16,4 |  |  |
| 3 | С. Мельниково, ул. Школьная,26 | 5 | 90 | 181 | 3952,24 |  | 2,64 |  |  |
| 4 | С.Мельниково, Школьная,24 | 5 | 90 | 200 | 4013,5 |  | 27,72 |  |  |
| 5 | С. Мельниково, ул. Молодежная,3 | 3 | 16 | 54 | 957 |  | 38,45 |  |  |
| 6 | Д.Нащеково, Агрогородок 21 | 2 | 12 | 18 | 550,8 |  | 11,18 |  |  |
| 7 | Д.Нащеково, Агрогородок 26 | 2 | 12 | 31 | 566,6 |  | 63,48 |  |  |
| 8 | С. Мельниково Ул.Школьная, 45 | 2 | 22 | 39 | 885.5 |  | 5 |  |  |
| 9 | Д. Нащеково, пер.Совхозный ,3 | 1 | 6 | 18 | 451,2 |  | 11,08 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 275 | 600 | 12650,64 |  |  |  |  |
| 10 | Д.Нащеково, Агрогородок, 25 | 2 | 12 | 26 | 559,8 |  | 10,6 |  |  |
| 11 | С. Мельниково, ул. Коммунитическая, 21 | 2 | 22 | 56 | 813 |  | 9,4 |  |  |
| 12 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая, 26 | 2 | 21 | 54 | 879,4 |  | 5 |  |  |
| 13 | С. Мельниково, ул.Молодежная,4 | 2 | 16 | 42 | 722,8 |  | 41,1 |  |  |
| 14 | С. Мельниково, ул.Чапаева,19 | 5 | 90 | 181 | 4005,95 |  | 10,5 |  |  |
| 15 | С. Мельниково, ул.Школьная, 22 | 5 | 90 | 181 | 3998,3 |  | 5 |  |  |
| 16 | С. Мельниково, ул.Школьная, 24 | 5 | 90 | 200 | 3998,3 |  | 13,8 |  |  |
| 17 | Д. Нащеково, Агрогородок ,20 | 2 | 12 | 28 | 447,21 |  | 11,3 |  |  |
| 18 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая, 11б | 3 | 12 | 24 | 537,7 |  | 0 |  |  |
| 19 | С. Мельниково, ул.Коммунистическая, 13 | 2 | 16 | 29 | 255,12 |  | 31,5 |  |  |
| 20 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая, 28а | 3 | 24 | 51 | 1067,9 |  | 23,8 |  |  |
| 21 | С. Мельниково, ул.Московская,4 | 2 | 22 | 42 | 899,5 |  | 17,9 |  |  |
| 22 | С. Мельниково, ул.Московская, 53 | 3 | 18 | 42 | 947,1 |  | 5,3 |  |  |
| 23 | С. Мельниково ул.Молодежная, 5 | 3 | 18 | 57 | 935 |  | 27,3 |  |  |
| 24 | Ул Титова,10 | 2 | 16 | 36 | 710,7 |  | 19,1 |  |  |
| 25 | С. Мельниково, ул. Учебная,3 | 2 | 16 | 44 | 745,6 |  | 22,2 |  |  |
| 26 | Ул.Чапаева,21 | 5 | 90 | 190 | 4026 |  | 9,8 |  |  |
| 27 | Ул.Школьная, 47 | 2 | 22 | 48 | 836,6 |  | 9,6 |  |  |
| 28 | С. Мельниково, ул. Заречная, 1 | 2 | 9 | 22 | 377,05 |  | 37,1 |  |  |
| 29 | С. Мельниково, ул. Заречная, 1а | 2 | 9 | 20 | 377,05 |  | 0 |  |  |
| 30 | С. Мельниково, ул.Коммунистическая,7 | 2 | 10 | 24 | 415,5 |  | 0 |  |  |
| 31 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая, 35 | 2 | 18 | 19 | 389,2 |  | 0 |  |  |
| 32 | С. Мельниково, ул.Молодежная,8 | 3 | 18 | 48 | 1062 |  | 22,9 |  |  |
| 33 | С. Мельниково, ул. Молодежная ,2 | 2 | 17 | 35 | 837 |  | 24,4 |  |  |
| 34 | С. Мельниково, ул. Пушкина, 20 | 2 | 22 | 47 | 969 |  | 14,3 |  |  |
| 35 | С. Мельниково, ул. Титова,8 | 2 | 10 | 31 | 775,49 |  | 6,6 |  |  |
| 36 | С.Мельниково, ул. Чапаева,4 | 2 | 8 | 19 | 379,5 |  | 19,6 |  |  |
| 37 | С.Мельниково, ул. Школьная,49 | 2 | 21 | 37 | 831,4 |  | 24,1 |  |  |
| 38 | С. Мельниково, пер.Базарный,7 | 1 | 6 | 9 | 144 |  | 0 |  |  |
| 39 | С.Мельниково ул.Горького ,35 | 3 | 12 | 31 | 594,7 |  | 0 |  |  |
| 40 | С. Мельниково, ул.Калинина,45 | 1 | 6 | 11 | 315 |  | 0 |  |  |
| 41 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая, 10 | 3 | 24 | 42 | 1071,4 |  | 10,7 |  |  |
| 42 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая, 11 | 3 | 22 | 49 | 845,8 |  | 7,9 |  |  |
| 43 | С. Мельниково, ул.Коммунистическая, 11а | 3 | 12 | 35 | 545,5 |  | 7,7 |  |  |
| 44 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая, 12 | 2 | 16 | 234 | 434,09 |  | 42,7 |  |  |
| 45 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая, 14 | 2 | 16 | 31 | 783,5 |  | 11,6 |  |  |
| 46 | С. Мельниково, ул. Ленина,13 | 2 | 8 | 20 | 330,5 |  | 13 |  |  |
| 47 | С. Мельниково, ул. Московская, 2 | 2 | 22 | 45 | 899,5 |  | 0 |  |  |
| 48 | С. Мельниково, ул. Московская,33 | 2 | 17 | 31 | 631,3 |  | 22,5 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 910 | 2171 | 39394,46 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 1185 | 2771 | 52045,1 |  |  |  |  |

Приложение 2

К программе капитального ремонта  жилищного фонда  муниципального образования  «Шегарское сельское поселение» на 2008 г.

Перспективный  план

финансирования  проведения  капитального ремонта жилищного фонда муниципального образования  «Шегарское сельское поселение» на 2008 г.

| П/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование УК /ОСЖ | Дата начала капитального ремонта | Дата окончания капитального ремонта | Объем финансирования , тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | С.Мельниково, ул.Коммунистическая,4 |  | 2008 | 2008 |  |  |  | 19,24 | 384,694 |
| 2 | С.Нащеково, ул. Сибирская,4 |  | 2008 | 2008 |  |  |  | 15,4 | 307,906 |
| 3 | С. Мельниково, ул.Школьная, 26 |  | 2008 | 2008 |  |  |  | 23,45 | 468,884 |
| 4 | С.Мельниково, ул. Школьная, 24 |  | 2008 | 2008 |  |  |  | 23,95 | 478,871 |
| 5 | С. Мельниково, ул. Молодежная,3 |  | 2008 | 2008 |  |  |  | 15,24 | 304,874 |
| 6 | Д. Нащеково, Агрогородок,21 |  | 2008 | 2008 |  |  |  | 40,3 | 805,566 |
| 7 | Д. Нащеково, Агрогородок ,26 |  | 2008 | 2008 |  |  |  | 40,3 | 805,566 |
| 8 | С. Мельниково, ул. Школьная,45 |  | 2008 | 2008 |  |  |  | 4 | 80,024 |
| 9 | Д. Нащеково, пер.Совхозный,3 |  | 2008 |  |  |  |  | 6,43 | 128,649 |
| 10 | Д.Нащеково, Агрогородок, 25 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 45,19 | 903,75 |
| 11 | С. Мельниково, ул. Коммунитическая, 21 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 7,98 | 159,60 |
| 12 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая,26 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 19,81 | 396,20 |
| 13 | С. Мельниково, ул.Молодежная,4 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 8,80 | 176,00 |
| 14 | С. Мельниково, ул.Чапаева,19 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 20,79 | 415,80 |
| 15 | С. Мельниково, ул.Школьная, 22 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 15,45 | 308,90 |
| 16 | С. Мельниково, ул.Школьная, 24 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 23,94 | 278,87 |
| 17 | Д. Нащеково, Агрогородок ,20 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 45,19 | 903,75 |
| 18 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая, 11б |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 4,28 | 85,60 |
| 19 | С. Мельниково, ул.Коммунистическая, 13 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 8,19 | 163,80 |
| 20 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая,28 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 4,00 | 80,00 |
| 21 | С. Мельниково, ул.Московская,4 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 10,00 | 200,00 |
| 22 | С. Мельниково, ул.Московская, 53 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 7,74 | 154,70 |
| 23 | С. Мельниково ул.Молодежная, 5 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 8,80 | 176,00 |
| 24 | Ул Титова,10 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 2,80 | 55,90 |
| 25 | С. Мельниково, ул. Учебная,3 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 45,18 | 903,75 |
| 26 | Ул.Чапаева,21 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 15,45 | 308,90 |
| 27 | Ул.Школьная, 47 |  | 2009 | 2009 |  |  |  | 1,67 | 33,42 |
| 28 | С. Мельниково, ул. Заречная, 1 |  | 2010 | 2010 |  |  |  | 5,45 | 109,00 |
| 29 | С. Мельниково, ул. Заречная, 1а |  | 2010 | 2010 |  |  |  | 3,45 | 68,90 |
| 30 | С. Мельниково, ул.Коммунистическая,7 |  | 2010 | 2010 |  |  |  | 5,30 | 106,00 |
| 31 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая, 35 |  | 2010 | 2010 |  |  |  | 8,19 | 163,80 |
| 32 | С. Мельниково, ул.Молодежная,8 |  | 2010 | 2010 |  |  |  | 8,80 | 176,00 |
| 33 | С. Мельниково, ул. Молодежная ,2 |  | 2010 | 2010 |  |  |  | 10,05 | 201,00 |
| 34 | С. Мельниково, ул. Пушкина, 20 |  | 2010 | 2010 |  |  |  | 5,17 | 103,4 |
| 35 | С. Мельниково, ул. Титова,8 |  | 2010 | 2010 |  |  |  | 2,80 | 55,90 |
| 36 | С.Мельниково, ул. Чапаева,4 |  | 2010 | 2010 |  |  |  | 20,75 | 415,03 |
| 37 | С.Мельниково, ул. Школьная,49 |  | 2010 | 2010 |  |  |  | 1,67 | 33,42 |
| 38 | С. Мельниково, пер.Базарный,7 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 6,21 | 124,20 |
| 39 | С.Мельниково ул.Горького ,35 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 5,59 | 111,70 |
| 40 | С. Мельниково, ул.Калинина,45 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 5,49 | 109,80 |
| 41 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая,10 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 5,49 | 109,80 |
| 42 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая, 11 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 3,02 | 60,30 |
| 43 | С. Мельниково, ул.Коммунистическая, 11а |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 5,49 | 109,80 |
| 44 | С. Мельниково, ул. Коммунистическая, 12 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 3,58 | 71,60 |
| 45 | С. Мельниково, ул. Коммунитсическая, 14 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 3,33 | 66,60 |
| 46 | С. Мельниково, ул. Ленина,13 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 8,19 | 163,80 |
| 47 | С. Мельниково, ул. Московская, 2 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 10,33 | 206,50 |
| 48 | С. Мельниково, ул. Московская,33 |  | 2011 | 2011 |  |  |  | 5,38 | 107,60 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 617,3 | 12144,12 |